Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» за 2025 год


1
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1803.  

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Администрации города Иванова. 

1.2. Цель муниципальной программы
Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

1.3. Задачи муниципальной программы
– обеспечение муниципального регулирования платы за содержание жилого помещения;
– выполнение условий, поставленных Правительством Российской Федерации, по недопущению роста размера платы граждан за коммунальные услуги выше прогнозируемого уровня инфляции;
– расселение аварийного жилищного фонда города Иванова;
– повышение доступности приобретения жилья в городе Иванове 
для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
– выполнение переданных городскому округу Иваново государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;
– обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда города Иванова и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;
– улучшение условий жизни участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории государств, указанных в разделе I приложения к Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

1.4. Подпрограммы муниципальной программы
– «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;
– «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;
– «Жилище»;
– «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 
и муниципального жилищного фонда»;
– «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов»;
– «Субсидирование предоставления коммунальных услуг»;
– «Региональный проект «Реализация адресной социальной поддержки граждан»;
– «Подготовка к отопительному периоду».

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год
Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) 
и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2025 году
Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2025, и решением Ивановской городской Думы 
от 24.12.2025 № 43 составил 689 802 701,82 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год (с учетом объема экономии бюджетных средств, полученного по итогам проведения конкурентных процедур) составила 93,46%.
Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2025 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Описание ключевых результатов реализации каждой 
из подпрограмм муниципальной программы, достигнутых в отчетном году

В 2025 году в целях исполнения переданных государственных полномочий 
по однократному обеспечению детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Администрацией города Иванова было приобретено 72 благоустроенных жилых помещения. Кроме того, проведена оценка средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений на рынке недвижимости города Иванова на общую сумму 
24 000,00 руб.
В 2025 году в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселению подлежали 6 аварийных домов в полном объеме 
и 2 аварийных дома частично. Срок расселения указанных домов установлен 
до 31.12.2025. На мероприятия по расселению аварийных жилых помещений в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 276 848 290,78 руб.
В рамках мероприятия «Региональный проект «Жилье» в 2025 году городскому округу Иваново распределены субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в общей сумме 
202 806 558,40 руб. Исходя из объема финансирования, определенного городскому округу Иваново в рамках указанного мероприятия расселено 60 жилых помещений 
в 5 аварийных домах. Расселение оставшихся жилых помещений планируется осуществить исключительно за счет средств городского бюджета.
Изначально в 2025 году было запланировано к расселению 81 аварийное жилое помещение, которое занимали 187 граждан.
Ввиду отказа части собственников жилых помещений по адресу: г. Иваново, ул. Войкова, д.31/10 от заключения соглашений об изъятии, с целью недопущения нарушений обязательств по Соглашению о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда бюджетам муниципальных образований - участникам региональной адресной программы в 2025 году от 28.07.2025 №1-п, было принято решение о проведении мероприятий 
по расселению жилых помещений в указанном аварийном доме, которые в рамках подпрограммы запланированы к расселению в 2026 году.
По итогам проведенной работы по расселению 8 аварийных домов:
– нанимателям 20 аварийных жилых помещений и членам их семей предоставлены 20 благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма, в том числе 10 приобретенных жилых помещений, и 10 жилых помещений 
из свободного муниципального жилищного фонда после проведения мероприятий 
по капитальному ремонту;
– собственникам 62 аварийных жилых помещений выплачено возмещение 
за изымаемые жилые помещения.
Таким образом, расселено 82 жилых помещения, свои жилищные условия улучшили 196 человек.
В 2025 году выплата денежной компенсации за наем благоустроенных жилых помещений на рынке жилья города Иванова осуществлена 53 семьям, проживавшим в аварийных многоквартирных домах. Общая сумма выплат в 2025 году составила 7 997 369,77 руб.
В рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы «Жилище» Администрацией города Иванова в 2025 году молодым семьям было реализовано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на общую сумму 8 073 691,96 руб.
В результате реализации 4 свидетельств в рамках указанного мероприятия свои жилищные условия смогли улучшить 17 граждан.
В рамках мероприятия «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» Администрацией города Иванова в 2025 году было реализовано 25 свидетельств о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) на общую сумму 
33 521 655,48 руб. В результате реализации 25 свидетельств свои жилищные условия смогли улучшить 92 человека.
Кроме того, в 2025 году 4 семьям была предоставлена дополнительная субсидия за счет средств бюджета города Иванова на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве, на общую сумму 1 469 026,80 руб.
В рамках мероприятия «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества» в 2025 году было заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 73 000,00 руб. Все муниципальные контракты исполнены в полном объеме 
и в установленный срок.
В рамках мероприятия «Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду в 2025 году заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 174 875,00 руб. Все муниципальные контракты исполнены в полном объеме и в установленный срок.
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» позволила повысить безопасность эксплуатации объектов жилищного фонда города Иванова, способствовала предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению благоустройства и улучшения эстетического облика города.
В 2025 году выполнен капитальный ремонт в отношении 55 объектов муниципального жилищного фонда. Кроме того, в 42 жилых помещениях проведены работы, а по 2 жилым помещениям возмещены денежные средства за замену 
и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений. Для обеспечения условий доступности инвалидам проведены работы на 1 объекте. Выполнено 46 технических заключений о состоянии строительных конструкций.
 Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» позволила благоустроить 42 дворовые территории многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов в пределах границ муниципального образования - городского округа Иваново, что улучшило условия проживания граждан. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, запланированные на 2025 год, выполнены в полном объеме.
Подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» позволила сохранить уровень платы граждан за коммунальные услуги по отоплению жилых помещений, на уровне, не превышающем уровень инфляции, а также обеспечить возмещения доходов, недополученных ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющим 
на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление 
им этих коммунальных услуг.
В 2025 году представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям 
и исполнителям коммунальных услуг на суммарно отапливаемую площадь жилищного фонда в количестве 3 306,68 тыс.м.кв. в размере 68 909 285,30 руб.
Реализация подпрограммы «Региональный проект «Реализация адресной социальной поддержки граждан» позволила улучшить условия проживания, в том числе социально-бытовые, участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории государств, указанных в разделе I приложения 
к Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в количестве 6 человек.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, запланированные 
на 2025 год, выполнены в полном объеме.
Реализация подпрограммы «Подготовка к отопительному периоду» позволила обеспечить подготовку жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период.
В целях соблюдения Правил обеспечения готовности к отопительному периоду в 2025 году в многоквартирных домах, в которых способ управления 
не выбран или выбранный способ не реализован, проведены работы в 1 061 квартире по обследованию дымовых и вентиляционных каналов.




















Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2025 год в разрезе подпрограмм, %



Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2025 год
По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (с учетом объема экономии бюджетных средств, полученного по итогам проведения конкурентных процедур) – 93,46%.
Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 99,05%.









	№ п/п
	Наименование Программы 
(с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия 
(с указанием исполнителя)
	Объем плановых расходов 
(руб.)
	Объем фактических кассовых расходов 
(руб.)
	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур 
(руб.) 
(при наличии)
	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова 
(руб.) 
(при наличии)
	Пояснение причин отклонений расходов 
на осуществление отдельных мероприятий
	Наименование целевого индикатора (единица измерения)
	План
	Факт
	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) 
и фактически достигнутых результатов
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	1 января отчетного года
	1 января текущего финансового года
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8
	Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	689 802 701,82
	644 565 989,35
	______________
	_______________________

	___________
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (чел.)
	72
	72
	

	
	
	
	
	
	
	
	Число жителей, переселенных 
из аварийного жилищного фонда (чел.)
	206 
	196
	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с наличием 3 судебных споров (граждане выразили отказ от заключения соглашений об изъятии аварийных жилых помещений и переселения в приобретенное благоустроенное жилое помещение).

	
	
	
	
	
	
	
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (семей)
	4
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	Количество семей (граждан), получивших свидетельство 
о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов  
по ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе рефинансированному)) (семей)
	25
	25
	

	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов муниципального жилищного фонда, 
в которых проведен капитальный ремонт (единиц)
	56
	55
	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с расторжением одного муниципального контракта (нанимателем не предоставлен доступ в квартиру).

	
	
	
	
	
	
	
	Количество отремонтированных объектов придомовых территорий (единиц)
	42
	42
	

	
	
	
	
	
	
	
	Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям 
и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим 
на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами 
за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием коммунальной услуги по отоплению 
с использованием 
при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр (тыс. кв. м)
	3 306,68
	3 306,68
	

	8.1
	Подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся  
без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	218 257 829,15
	218 119 191,30 
	Итого 
по подпрограмме: 
138 637,85
	 Итого 
по подпрограмме: –
	 Итого 
по подпрограмме: –
	__________ 
	Количество жилых помещений, приобретенных 
для предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений (жилых помещений)
	72
	72
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (чел.)
	72
	72
	

	
	Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	218 233 829,15
	218 095 191,30
	138 637,85
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 99,94%. 
Отклонение расходов 
на осуществление мероприятия связано 
с экономией бюджетных средств, полученной 
по итогам проведения конкурентных процедур. 
	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Проведение оценки средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений 
на рынке недвижимости города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	24 000,00 
	24 000,00
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 100%.
	_____
	_____
	_____
	_____

	8.2
	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	286 477 090,78 
	247 332 488,89 
	Итого 
по подпрограмме: 
17 400,00
	 Итого 
по подпрограмме: –
	 Итого 
по подпрограмме: –
	__________ 
	Число жителей, переселенных 
из аварийного жилищного фонда (человек)
	206 
	196
	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с наличием 3 судебных споров (граждане выразили отказ от заключения соглашений об изъятии аварийных жилых помещений и переселения в приобретенное благоустроенное жилое помещение).

	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе 
в приобретенные жилые помещения (человек)
	38 
	34
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе путем предоставления возмещения за жилые помещения (человек)
	148 
	135
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда (человек)
	20 
	27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (единиц)
	89
	82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь расселенных жилых помещений 
в жилых домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции (кв. м)
	3725,50 
	3490,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество семей, проживавших 
в жилых домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, 
и получивших выплату компенсации на оплату стоимости найма (поднайма) жилья (единиц)
	59 
	53
	Отклонение ожидаемых (плановых) 
и фактически достигнутых результатов связано 
с заявительным характером предоставления выплаты денежной компенсации.


	
	Мероприятие «Переселение граждан 
в приобретенные жилые помещения» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	13 541 732,38 
	10 338 032,38 
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 76,34%. 
Отклонение расходов 
на осуществление мероприятия связано 
с изменением способа расселения нанимателя аварийного жилого помещения (жилое помещение предоставлено из свободного муниципального жилищного фонда, а не приобретено на рынке недвижимости).
	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Осуществление расчетов 
с собственниками жилых помещений 
в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	59 477 700,00 
	34 823 300,00 
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 58,55%.  
Отклонение расходов 
на осуществление мероприятия связано 
с отказами части собственников изымаемых жилых помещений от заключения соглашений об изъятии аварийных жилых помещений и непредоставлением  документально подтвержденных  понесенных убытков,
предусмотренных заключенными соглашениями 
об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд, либо отказались 
от возмещения убытков).
	
	
	
	

	
	Мероприятие «Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных аварийными» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	9 628 800,00 
	7 997 369,77 
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 83,06%.  Отклонение расходов 
на осуществление мероприятия связано 
с заявительным характером предоставления выплаты денежной компенсации.
	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Переселение граждан 
в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	Без финансирования
	Без финансирования
	
	
	
	
	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, 
а также оценка размера убытков, причиняемых таким изъятием» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	1 022 300,00
	1 004 900,00
	17 400,00
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 98,30%.  Отклонение расходов 
на осуществление мероприятия связано 
с экономией бюджетных средств, полученной 
по итогам отклонения фактической стоимости услуг по оценке размера возмещения за изымаемое жилое помещение от плановой.
	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Региональный проект «Жилье» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова) 
	202 806 558,40
	193 168 886,74
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 95,25%.  Отклонение расходов 
на осуществление мероприятия связано с
непредоставлением  документально подтвержденных  понесенных убытков,
предусмотренных заключенными соглашениями 
об изъятии недвижимости.
	_____
	_____
	_____
	_____

	8.3
	Подпрограмма «Жилище» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	43 514 374,24 
	43 312 249,24 
	Итого 
по подпрограмме: 
–
	 Итого 
по подпрограмме: –
	 Итого 
по подпрограмме: –
	__________ 
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (семей)
	4
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество семей (граждан), получивших свидетельство 
о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе рефинансированному)) (семей)
	25
	25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество семей (граждан), получивших дополнительные субсидии 
на погашение основной суммы долга и уплату процентов  
по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному, привлеченному 
в целях приобретения жилого помещения 
на основании договора участия 
в долевом строительстве 
или договора уступки прав требования 
по договору участия 
в долевом строительстве (семей)
	4
	4
	

	
	Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	8 073 691,96 
	8 073 691,96 
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 100%.
	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Государственная 
и муниципальная поддержка граждан 
в сфере ипотечного жилищного кредитования» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	34 990 682,28 
	34 990 682,28
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 100%.
	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Изготовление технической 
и проектной документации 
на объекты недвижимого имущества, относящиеся 
к жилищному фонду» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	350 000,00
	174 875,00 
	
	
	
	Мероприятие выполнено на 49,96%. Отклонение расходов 
на осуществление мероприятия связано 
с невостребован-ностью бюджетных средств (отсутствовала потребность 
в изготовлении технической 
и проектной документации 
на объекты недвижимого имущества, относящиеся 
к муниципальному жилищному фонду).
	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	100 000,00 
	73 000,00 
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 73,00%. Отклонение расходов 
на осуществление мероприятия связано 
с невостребован-ностью бюджетных средств (отсутствовала потребность 
в оценке жилых помещений).
	_____
	_____
	_____
	_____

	8.4
	Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 
и муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	39 457 674,68 
	36 051 833,24 
	Итого 
по подпрограмме: 
-
	 Итого 
по подпрограмме: –
	 Итого 
по подпрограмме: –
	__________ 
	Количество объектов муниципального жилищного фонда, 
в которых проведен капитальный ремонт (единиц)
	56
	55
	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с связано с расторжением одного муниципального контракта (нанимателем не предоставлен доступ в квартиру).

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество полученных технических заключений (единиц)
	46
	46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество многоквартирных жилых домов, 
в которых проведен капитальный ремонт для предотвращения аварийных ситуаций 
и (или) ликвидации их последствий (единиц)
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество жилых помещений, 
в которых проведен комплекс работ
 по замене 
и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования соразмерно доле муниципальной собственности 
в общем составе жилых помещений (единиц)
	42
	42
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество жилых помещений, 
по которым возмещены денежные средства за замену и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений (единиц)
	2
	2
	

	
	Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	30 689 370,00 
	27 298 799,90 
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 88,95%. 
Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано  с экономией бюджетных средств, полученной по факту выполнения работ (1 335 212,35 руб.),                             расторжением муниципального контракта (не предоставлен доступ в квартиру нанимателем 
(777 000,0 руб.),                                                   невостребованностью бюджетных средств  97 947,75 руб.
	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	6 271 680,00 
	6 271 679,95 
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 100%. 

	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Предотвращение аварийных ситуаций 
и (или) ликвидация их последствий 
в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта 
в размере 100% 
от стоимости работ» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	534 606,00 
	519 334,71 
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 97,14%.
Отклонение расходов 
на осуществление мероприятия связано 
с невостребован-ностью бюджетных средств.
	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Приспособление жилых помещений 
и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	19 090,00 
	19 090,00 
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 100%. 

	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность 
по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат 
на проведение комплекса работ 
по замене
 и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, 
для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	1 899 924,68 
	1 899 924,68
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 100%. 

	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, обслуживающим организациям при непосредственном способе управления многоквартирным домом, управляющим организациям 
в многоквартирных домах, на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, коммунальных квартир в доле имущества, находящегося 
в муниципальной собственности» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	0,00 
	0,00 
	
	
	
	Мероприятие в 2025 году не реализовывалось.
	_____
	_____
	_____
	_____

	
	Мероприятие «Денежная компенсация нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда 
за замену 
и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, 
для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	43 004,00 
	43 004,00
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 100%. 


	_____
	_____
	_____
	_____

	8.5
	Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	32 040 000,00
	29 694 558,71
	Итого 
по подпрограмме: 
–
	 Итого 
по подпрограмме: –
	 Итого 
по подпрограмме: –
	___________
	Количество отремонтированных объектов придомовых территорий (единиц)
	42
	42
	

	
	Мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	32 040 000,00 
	29 694 558,71 
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 92,68%. Отклонение расходов 
на осуществление мероприятия связано 
с невостребованн-остью бюджетных средств.
	_____
	_____
	_____
	_____

	8.6
	Подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	68 909 285,30
	68 909 285,30
	Итого 
по подпрограмме: 
–
	 Итого 
по подпрограмме: –
	 Итого 
по подпрограмме: –
	___________
	Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период,
 в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям 
и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим 
на территории города Иванова прямые расчеты 
с гражданами 
за предоставление 
им коммунальной услуги 
по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи
с оказанием коммунальной услуги 
по отоплению 
с использованием 
при определении размера платы 
за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем
 на 1 квадратный метр 
(тыс. кв. м)
	3 306,68
	3 306,68
	.

	
	Мероприятие «Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям
 и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим 
на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи
 с оказанием коммунальной услуги по отоплению 
с использованием 
при определении размера платы 
за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	68 909 285,30
	68 909 285,30
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 100%. 
	_____
	_____
	_____
	_____

	8.7
	Подпрограмма «Региональный проект «Реализация адресной социальной поддержки граждан» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	1 109 247,67
	1 109 247,67
	
	
	
	
	Проведен ремонт жилых помещений 
и (или) замена (приобретение, установка) газоиспользующего оборудования 
в жилых помещениях льготных категорий граждан (%)

	100
	100
	

	
	Мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение, установка) газоиспользующего оборудования в жилых помещениях льготных категорий граждан» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	1 109 247,67
	1 109 247,67
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 100%.
	_____
	_____
	_____
	_____

	8.8 
	Подпрограмма «Подготовка к отопительному периоду» 
(управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	37 200,00
	37 135,00
	
	
	
	
	Количество жилых помещений, в которых проведена проверка дымовых и вентиляционных каналов (квартира)

	1061
	1061
	

	
	Мероприятие
«Подготовка жилищного фонда 
к эксплуатации 
в отопительный период» (управление жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики Администрации города Иванова)
	37 200,00
	37 135,00
	
	
	
	Мероприятие выполнено 
на 99,83%.
Отклонение расходов 
на осуществление мероприятия связано 
с невостребован-ностью бюджетных средств.
	_____
	_____
	_____
	_____


[bookmark: _GoBack]
Факт	
Подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	Подпрограмма «Жилище»	Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»	Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	Подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг»	Подпрограмма «Региональный проект «Реализация адресной социальной поддержки граждан»	Подпрограмма «Подготовка к отопительному периоду»	100	100	99.54	94.19	92.93	100	100	100	
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 


 


м


униципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно


-


коммунального хозяйства населения города»


 


за 20


2
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Раздел 1. Основные положения муниципаль


ной программы


 


Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами 


жилищно


-


коммунального хозяйства населения города» утверждена постановлением 


Администрации города Иванова от 


11.11.2022 № 1803


.


 


 


 


 


1.1.


 


Головной исполнитель муниципальной программы


 


Управление 


жилищно


-


коммунального хозяйства и жилищной политики 


Администрации города Иванова


.


 


 


 


1.2.


 


Цель муниципальной программы


 


Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий 


граждан, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качес


тва 


предоставления жилищно


-


коммунальных услуг


.


 


 


1.3.


 


Задачи муниципальной программы


 


–


 


обеспечение муниципального регулирования платы за содержание жилого 


помещения;


 


–


 


выполнение условий, поставленных Правительством Российской Федерации, 


по недопущению роста размера платы граждан за коммунальные услуги выше 


прогнозируемого уровня инфляции;


 


–


 


расселение аварийного жилищного фонда города Иванова;


 


–


 


повышение доступности п


риобретения жилья в городе Иванове 


 


для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;


 


–


 


выполнение переданных городскому округу Иваново государственных 


полномочий по однократному обеспечению детей


-


сирот и детей, оставшихся 


 


без попечения родит


елей, лиц из числа детей


-


сирот и детей, оставшихся 


 


без попечения родителей, благ


оустроенными жилыми помещениями 


специализированного жилищного фонда;


 


–


 


обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда города 


Иванова и предотвращение возн


икнов


ения чрезвычайных ситуаций;


 


–


 


улучшение условий жизни участников Великой Отечественной войны, 


участников боевых действий на территории государств, указанных в 


разделе I


 


приложения к Федеральному закону от 12.01.1995 № 5


-


ФЗ «О ветеранах».


 


 


1.4.


 


Подпрограммы муниципальной программы


 


–


 


«Предоставление жилых помещений детям


-


сиротам и детям, оставшимся без 


попечени


я родителей, лицам из их числа 


по договорам найма специализированных


 


жилых помещений»


;


 


–


 


«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»


;


 


–


 


«Жилище»


;


 


–


 


«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 


 


и муниципального жилищного фонда»


;


 


–


 


«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 


 


к 


дворовым территориям многоквартирных домов»


;


 


–


 


«Субсидирование предоставления коммунальных услуг»


;


 


–


 


«Региональный проект «Реализация адресной социальной поддержки 


граждан»


;


 


–


 


«


Подготовка к отопительному периоду»


.


 


 


Раздел 2. 


Описание ключевых результатов реализации муниципальной 


программы 


 


 


2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически 


достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы, 


подпрограмм муниципальной программы за 2025 год


 


Сведения о степени достижения запланированных значений целевых 


индикаторов муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 


за 2025 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) 


 


и фактически достигнутых результатов, приведе


ны в табличной части отчета о ходе 


реализации муниципальной программы.


 


 


2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных


 


с реализацией муниципальной программы в 2025 году


 


Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной 


программ


ы, действующей на 31.


12.2025, и решением Ивановской городской Думы 


 


от 


24.12.2025 № 43 составил 


689


 


802


 


701,82 


руб. 


Степень соответствия фактического 


уровня исполнения расходных обязательств запланированному по 


муниципальной 


программе за отчетный 


год 


(с 


учетом объема экономии бюджетных средств, 


полученного по итогам проведения конкурентных процедур)


 


составила 93,46


%


.


 


Сведения о степени 


выполнения расходных обязательств


 


подпрограмм 


муниципальной программы за 2025 год, в том числе п


ояснение причин отклонени


й 


расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части 


отчета о ходе реализации муниципальной программы.


 


 


Раздел 3. Описание ключевых результатов реализации каждой 


 


из подпрограмм муниципальной программы, достигнутых в отчетном году


 


 


В 2025


 


году в


 


целях 


исполнения переданных государственных полномочий 


 


по однократному обеспечению детей


-


сирот благоустроенными жилыми 


помещениями специализированного жилищного фонда Администрацией города 


Иванова было приобретено 


72


 


благоустроенных 


жилых 


помещения


. 


Кроме того, 




1   Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации    м униципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно - коммунального хозяйства населения города»   за 20 2 5   год   Раздел 1. Основные положения муниципаль ной программы   Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами  жилищно - коммунального хозяйства населения города» утверждена постановлением  Администрации города Иванова от  11.11.2022 № 1803 .         1.1.   Головной исполнитель муниципальной программы   Управление  жилищно - коммунального хозяйства и жилищной политики  Администрации города Иванова .       1.2.   Цель муниципальной программы   Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий  граждан, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качес тва  предоставления жилищно - коммунальных услуг .     1.3.   Задачи муниципальной программы   –   обеспечение муниципального регулирования платы за содержание жилого  помещения;   –   выполнение условий, поставленных Правительством Российской Федерации,  по недопущению роста размера платы граждан за коммунальные услуги выше  прогнозируемого уровня инфляции;   –   расселение аварийного жилищного фонда города Иванова;   –   повышение доступности п риобретения жилья в городе Иванове    для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;   –   выполнение переданных городскому округу Иваново государственных  полномочий по однократному обеспечению детей - сирот и детей, оставшихся    без попечения родит елей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся    без попечения родителей, благ оустроенными жилыми помещениями  специализированного жилищного фонда;   –   обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда города  Иванова и предотвращение возн икнов ения чрезвычайных ситуаций;   –   улучшение условий жизни участников Великой Отечественной войны,  участников боевых действий на территории государств, указанных в  разделе I   приложения к Федеральному закону от 12.01.1995 № 5 - ФЗ «О ветеранах».     1.4.   Подпрограммы муниципальной программы   –   «Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без  попечени я родителей, лицам из их числа  по договорам найма специализированных   жилых помещений» ;   –   «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» ;   –   «Жилище» ;   –   «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов    и муниципального жилищного фонда» ;   –   «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов    к  дворовым территориям многоквартирных домов» ;   –   «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» ;   –   «Региональный проект «Реализация адресной социальной поддержки  граждан» ;   –   « Подготовка к отопительному периоду» .     Раздел 2.  Описание ключевых результатов реализации муниципальной  программы      2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически  достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы за 2025 год   Сведения о степени достижения запланированных значений целевых  индикаторов муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы  за 2025 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых)    и фактически достигнутых результатов, приведе ны в табличной части отчета о ходе  реализации муниципальной программы.     2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных   с реализацией муниципальной программы в 2025 году   Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной  программ ы, действующей на 31. 12.2025, и решением Ивановской городской Думы    от  24.12.2025 № 43 составил  689   802   701,82  руб.  Степень соответствия фактического  уровня исполнения расходных обязательств запланированному по  муниципальной  программе за отчетный  год  (с  учетом объема экономии бюджетных средств,  полученного по итогам проведения конкурентных процедур)   составила 93,46 % .   Сведения о степени  выполнения расходных обязательств   подпрограмм  муниципальной программы за 2025 год, в том числе п ояснение причин отклонени й  расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части  отчета о ходе реализации муниципальной программы.     Раздел 3. Описание ключевых результатов реализации каждой    из подпрограмм муниципальной программы, достигнутых в отчетном году     В 2025   году в   целях  исполнения переданных государственных полномочий    по однократному обеспечению детей - сирот благоустроенными жилыми  помещениями специализированного жилищного фонда Администрацией города  Иванова было приобретено  72   благоустроенных  жилых  помещения .  Кроме того, 

