**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» за 2023 год**

 **Раздел 1. Основные положения муниципальной программы**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1835.

* 1. **Головной исполнитель муниципальной программы**

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова

* 1. **Цель муниципальной программы**

Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

* 1. **Задачи муниципальной программы**

– снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

– сокращение расходов на оплату коммунальных ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;

– энергосбережение в транспортном комплексе, находящемся
в муниципальной собственности;

– повышение качества предоставления транспортных услуг.

* 1. **Подпрограммы муниципальной программы**

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном жилом фонде города Иванова»

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова»

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова»

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова»

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в транспортном комплексе»

– «Субсидирование установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах»

– «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда»

**Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году**

**2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы
за 2023 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2023 году**

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы
от 21.12.2023 № 473 составил 112 392 489,67 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному
по муниципальной программе за отчетный год составила 100%.

**Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения
с учетом фактически достигнутых результатов**

Динамика реализации мероприятий муниципальной программы свидетельствует о том, что при условии достаточного финансирования
все результаты, запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.

**Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году**

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова» поступило 5 заявок от нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на компенсацию затрат по замене и поверке приборов учета воды. Денежные средства на замену и поверку предоставлены по всем заявкам на сумму 3 020 руб.
в количестве 7 шт.

[Подпрограмма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW224&n=182796&dst=100992) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова» направлена на повышение эффективности существующих систем энергоснабжения, реализация которой не требует выделения бюджетных средств.

Реализация подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» в целом по муниципальным учреждениям позволили снизить затраты на энергопотребление тепловой энергии, горячей
и холодной воды.

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области
от 29.09.2015 № 222-рп «О ходе реализации государственной программы Ивановской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 05.06.2014 № 229-п», проводился мониторинг текущего энергопотребления и состояния зданий муниципальных учреждений путем организации предоставления консолидированной отчетной информации
о фактическом потреблении энергетических ресурсов и проведении мероприятий
по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» предоставлялись субсидии предприятиям городского наземного электрического транспорта общего пользования на возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)
по приобретению подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова.

 В рамках реализации подпрограммы «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» произведена замена
и установка приборов учета газа в муниципальном жилом фонде в количестве 56 шт.

**4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году**

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных**

**результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов**

Достижение запланированных конечных результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения возможно при условии достаточного финансирования мероприятий муниципальной программы.

**Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм**

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных подпрограмм не потребуется.

**Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2023 год**

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 100%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%.

| **№ п/п** | **Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия****(с указанием исполнителя)** | **Объем плановых расходов  (руб.)** | **Объем фактических кассовых расходов (руб.)** | **Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)** | **Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)** | **Пояснение причин отклонений расходов****на осуществление отдельных мероприятий** | **Наименование целевого индикатора (единица измерения)** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых)****и фактически достигнутых результатов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **по состоянию****на** |
|
| **1 января отчетного года** | **1 января текущего финансового года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **15.** | **Муниципальная программа «Энергосбережение****и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)** | **112 392 489,67** | **112 392 489,67** | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов (%) | 100 | 100 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжаю-щих предприятий. |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов (%) | 64,11 | 60,20 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, в общем числе многоквартирных домов (%) | 97,34 | 84,00 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета газа, в общем числе многоквартирных домов (%) | 100 | 100 |
| Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 100 | 97,9 |
|  |  |  |  |  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 100 | 100 |
| Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 82,14 | 82,12 |
| Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 91,04 | 94,0 |
| Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%) | 99,95 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%) | 100 | 100 |  |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%) | 100 | 100 |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 98 | 98 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (кВт·час/1 кв. м) | 28,70 | 26,50 | Отклонениеожидаемых(плановых)и фактическидостигнутыхрезультатов связаносо сниженииемпотребленияэнергоресурсов. |
| Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (Гкал/кв. м) | 0,181 | 0,160 |
| Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час) | 17 358,68 | 15 842,707 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведенияммуниципальных учреждений. |
| Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 113 438,92 | 94 723,32 |
| Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 193 919,16 | 150 673,79 |
| Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 461 833,00 | 368 324,76 |
| Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 38 698,00 | 37 955,00 |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) (Гкал на кв. м общей площади) | 0,14 | 0,13 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжаю-щих предприятий. |
|  |  |  |  |  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м на 1 проживающего) | 38,35 | 41,37 |
| Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м на 1 проживающего) | 17,20 | 9,68 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) (кВт·час на 1 кв. М) | 32,46 | 31,33 |
| Количество замененных и поверенных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды нанимателями в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 1 | 7 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатовсвязано с тем, что плановое значение показателя не было своевременно скорректировано. |
| Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета природного газа в муниципальном жилищном фонде (ед.) | 56 | 56 |  |
| Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше, расположенных на территории муниципального образования (%) | 5,89 | 3,01 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатовсвязано с тем, что плановое значение показателя не было своевременно скорректировано. |
|  |  |  |  |  |  | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций (кг у.т./Гкал) | 177,12 | 165,58 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжаю-щих предприятий. |
| Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг у.т./Гкал) | 157,72 | 158,19 |
| Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г у.т./кВт·час) | 244,24 | 253,00 |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме подаваемой тепловой энергии (%) | 8,38 | 9,11 |
| Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%) | 14,26 | 14,6 |
| Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (%) | 90,22 | 90,00 |
|  |  |  |  |  |  | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования (%) | 91,08 | 84,4 |
| Количество троллейбусовс асинхронным тяговым двигателем с электронной системой управления с транзисторно-импульсным преобразователем, по которым производится возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам (ед.) | 39 | 39 |  |
| Количество единиц выпущенного на линию обновленного подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования со сроком эксплуатации до 5 лет (ед.) | 39 | 39 |  |
| Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (ед.) | 53 | 53 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования (ед.) | 45 | 45 |  |
| Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (ед.) | 0 | 0 |  |
| 15.1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 3 020,00 | 3 020,00 | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество замененных и поверенных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды нанимателями в муниципальном жилищном фонде (шт.) | 1 | 7 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатовсвязано с тем, что плановое значение показателя не было своевременно скорректировано. |
|  | Мероприятие «Установка, замена и поверка в жилых помещениях муниципального жилищного фонда индивидуальных приборов учета потребления горячей и холодной воды, а также установка заглушек на водопровод» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Денежная компенсация нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 3 020,00 | 3 020,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 15.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в системах коммунальнойинфраструктуры города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия ТЭК) | Без финансирования | Без финансирования | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций (кг у.т./Гкал) | 177,12 | 165,58 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжаю-щих предприятий |
| Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг у.т./Гкал) | 157,72 | 158,19 |
| Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г у.т./кВт·час) | 244,24 | 253,00 |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме подаваемой тепловой энергии (%) | 8,38 | 9,11 |
| Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрическойэнергии (%) | 14,26 | 14,6 |
|  | Мероприятие «Выявление бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, и организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, природного газа, с момента выявления таких объектов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, предприятия ТЭК) | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты в судебном порядке» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 15.3 | Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) | Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет бюджетных ассигнований подпрограмм «Дошкольное образование детей», «Общее образование», «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций», «Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Доля муниципальных учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (%) | 15 | 15 |  |
|  |  |  | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%) | 100 | 100 |  |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |  |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемойпо приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%) | 100 | 100 |  |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 98,8 | 98,8 |  |
| Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (кВт·час/кв. м) | 28,70 | 26,50 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано со снижением потребления энергоресурсов.  |
|  |  |  | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (Гкал/кв. м) | 0,181 | 0,160 |
|  | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями(тыс. кВт·час) | 15 763,30 | 14 222,512 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведенияммуниципальных учреждений. |
|  | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 103 876 | 87 902,57 |
|  | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 188 275 | 145 324,54 |
|  | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 425 324 | 332 712,87 |
|  | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 698 | 432 |
|  | Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) |  |  | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 15.4 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова»и подпрограмм «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства», «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество муниципальных учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (шт.) | 12 | 12 |  |
| Количество работников муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения (чел.) | 1 | 1 |  |
| Доля учреждений, которыев соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ представили декларации о потреблении энергетических ресурсов в уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системыв области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орган (%) | 100 | 100 |  |
| Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |  |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%) | 100 | 100 |  |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 94 | 94 |  |
| Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями(тыс. кВт·час) | 729,144 | 678,813 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведенияммуниципальных учреждений |
| Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 5 812,00 | 3 641,01 |
|  |  |  | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 5 445,00 | 4 460,06 |
| Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 23 022,00 | 21 037,34 |
| Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 7 000 | 6 790 |
| Объем потребления муниципальными учреждениями бензина (т) | 6,72 | 2,6 |
| Объем потребления муниципальными учреждениями дизельного топлива (т) | 0,074 | 0,3 |
|  | Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) |  | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 15.5 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», подпрограмм «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» и «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова», а также за счет непрограммных мероприятий | ––––––– | Количество муниципальных учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (шт.) | 15 | 15 |  |
| Доля муниципальных учреждений, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ представили декларации о потреблении энергетических ресурсов в уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орган (%) | 100 | 100 |  |
| Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%) | 100 | 100 |  |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%) | 100 | 100 |  |
| Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%) | 82,21 | 82,21 |  |
| Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями(тыс. кВт·час) | 866,238 | 941,382 | Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведенияммуниципальных учреждений. |
| Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал) | 3 750,92 | 3 179,74 |
| Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 199,16 | 889,19 |
| Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м) | 13 487 | 14 574,55 |
|  |  |  | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м) | 31 000 | 30 773,00 |
| Объем потребления учреждениями бензина (т) | 6,3 | 2,22 |
| Объем потребления учреждениями дизельного топлива (т) | 0,982 | 0,02 |
|  | Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) |  |  | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 15.6 | Подпрограмма «Энергосбережениеи повышение энергетической эффективностив транспортном комплексе» (Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова) | 111 904 920,00 | 111 904 920,00 | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество троллейбусов с асинхронным тяговым двигателем с электронной системой управления с транзисторно-импульсным преобразователем, по которым производится возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам (ед.) | 39 | 39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество единиц выпущенного на линию обновленного подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования со сроком эксплуатации до 5 лет (ед.) | 39 | 39 |  |
| Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (ед.) | 53 | 53 |  |
| Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования (ед.) | 45 | 45 |  |
| Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (ед.) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии предприятиям городского наземного электрического транспорта общего пользования на возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) по приобретению подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова» (Администрация города Иванова(управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова)) | 85 589 130,52 | 85 589 130,52 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
|  | Мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования городским наземным электрическим транспортом» (Администрация города Иванова(управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова)) | 26 315 789,48 | 26 315 789,48 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 15.7 | Подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а так же природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 484 549,67 | 484 549,67 | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета природного газа в муниципальном жилищном фонде (шт.) | 56 | 56 |  |
|  | Мероприятие «Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, электрической энергией и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 484 549,67 | 484 549,67 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100%. | **–––––** | **–––––** | **–––––** | **–––––** |
| 15.8 | Подпрограмма«Субсидирование установки общедомовых приборов учетапотребления ресурсов в многоквартирных домах»(управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | Без финансирования | Без финансирования | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | Итого по подпрограмме: –   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета организациями, которые осуществляют снабжение тепловой энергией и водой или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, управляющими компаниями, в отношении которых проведено субсидирование в части муниципального жилья (шт.) | - | - |  |
|  | Мероприятие «Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение тепловой энергией и водой или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, управляющим организациям на возмещение затрат (компенсацию понесенных расходов) по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и воды в многоквартирных жилых домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности»(управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  | ––––––– | –––––– | –––––– | –––––––– |